广东轻工职业技术学院-信息技术学院
广轻小马课程实训

项目总体需求说明书

广州小马信息科技有限公司
2017-08-07

社交网络、移动互联、云计算三大技术将深刻改变管理世界

文档控制

| 文件状态： [ ] 草稿 [√] 正式发布 [ ]正在修改 | 文件标识： | 广轻小马实训课程 |
| --- | --- | --- |
|  | 历史版本： |  |
|  | 当前版本： | V1.0 |
|  | 作 者： | 刘金梁 |
|  | 完成日期： | 2017-08-07 |

- 文档目录

文档目录	3

1 引言	4

1.2 文档约定	4

1.3 项目背景	4

1.4 项目范围	4

2 系统概述	5

2.1 整体流程概述	5

2.2实训项目-详看各个系统需求说明书	6

3 实训项目	7

3.1  项目启动	7

3.2  项目实训开发	7

3.4 项目实训成果会	7

- 1 引言

- 1.2 文档约定

本需求规格说明书的主要内容有：介绍产品的背景，概述产品的功能需求、环境需求、性能需求、平台角色等内容。

- 1.3 项目背景

由于我司项目开发资源非常契合贵校信息技术学院的实训项目开展，于是双方达成协议开展资源共享，我方提供实训项目，并提供项目必要的资金报销，更会将优秀的作品进行评比，给予更丰厚的奖励，让贵校学生很好体验实际市场的业务需要，同时希望贵校有好的学生资源，我司将提供优益的实习机会，达成双赢。

- 1.4 项目范围

广轻小马实训课程的实施、评比。

- 2 系统概述

- 2.1 整体流程概述

- 2.2实训项目-详看各个系统需求说明书

- 手机考试系统

      - 2.企业组织架构快速实施体系

      - 3.评分互动平台

      - 4.企业任务和项目管理协作系统

      - 5.二手交易市场管理平台

      - 6.微考勤系统

- 3 实训项目

    - 3.1  项目启动

        - 项目启动，分配开发小组，项目负责人跟进相关开发小组。

    - 3.2  项目实训开发

        - 项目进行开发阶段，项目负责人，初期讲解项目框架现场授课，与老师配合好解答学生疑问，保证完成进度。

    - 3.4 项目实训成果会

        - 项目完成阶段，召开实训成果会议，对学生实训项目成果进行评分和奖励。

  - 4 具体实施

# 广轻小马项目启动具体计划安排

一、需求调研阶段 (8月1日 -- 9月初)

1. 小马项目需求文档内部评审(8月11日)

2. 项目需求文档交付给学校评审 (8月17号)

3. 广轻小马项目启动会(9月初)

二、 阶段计划  (9月初 至 12月)

1. 小马提交框架技术文档,包括《框架技术要点说明》，《编码规范》(9月初 至 9月中)

2. 小马提供框架技术培训，提供云服务器部署项目等相关运维技术的培训

(9月初 至 10月中 )

- 学生需要交付的文件: 《系统流程图》、《开发计划》、《数据库设计文档》、《前端功能清单》、《后台功能清单》、《接口文档》、原型  (9月中旬)

9月-10月：

第一周：需求分析文档（包括系统流程图）、《前端功能清单》、《后台功能清单》
第二周：《数据库设计文档》、《开发计划》

第三周-第四周：原型

后台开发完成后：《接口文档》

- 项目跟进：（9月中-12月初）

5. 项目评审（12月初）

6. 项目验收，并颁发优秀作品奖(12月中旬)，现场演示项目。